| UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ AN HÒA THỊNH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 30 /KH-UBND | An Hòa Thịnh, ngày 27 tháng 8 năm 2020 |

KẾ HOẠCH

Giải tỏa hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn xã năm 2020

Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 của Chỉnh phủ sữa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Thực hiện công văn 1164/UBND-KTHT ngày 25/8/2020 của UBND huyện Hương Sơn về việc tổ chức giải tỏa hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn huyện;

Ủy ban nhân dân xã An Hòa Thịnh xây dựng Kế hoạch giải tỏa hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn xã năm 2020, với các nội dung sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu:

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và của nhân dân về quản lý hành lang an toàn đường bộ.

- Lập lại trật tự, kỷ cương pháp luật trong việc giữ gìn hành lang an toàn đường bộ; xác lập và duy trì hệ thống hành lang an toàn đường bộ góp phần đảm bảo an toàn giao thông, giảm thiểu tai nạn giao thông, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

2. Yêu cầu:

- Ủy ban nhân dân xã xây dựng kế hoạch tổng thể triển khai cụ thể, chỉ đạo các thôn xây dựng kế hoạch triển khai của từng thôn, báo cáo kịp thời kết quả thực hiện và các khó khăn, vướng mắc, đề xuất các giải pháp khắc phục để việc triển khai thực hiện Kế hoạch bảo đảm kịp thời, hiệu quả, đáp ứng tiến độ.

- Kiên quyết xử lý dứt điểm và triệt để các công trình đã bồi thường, các công trình xây dựng trái phép trong hành lang an toàn đường bộ; có giải pháp bền vững về chống lấn chiếm và tái lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ trong phạm vi đã giải tỏa.

3. Nhiệm vụ: Tổ chức triển khai theo từng bước sau đây.

- Tổ chức khảo sát toàn tuyến trục chính, liên thôn, trục thôn phối hợp các thôn lên danh sách cụ thể các hộ lấn chiếm, sử dụng sai mục đích.

- Tổ chức họp các hộ dân có liên quan hành lang an toàn đường bộ trên các tuyến Quốc lộ, huyện lộ, đường trục xã về kế hoạch giải tỏa hành lang an toàn đường bộ và Tổ chức ký cam kết đối với từng hộ dân (Bản cam kết được lập thành 02 bản: Ủy ban nhân dân xã lưu 01 bản và các tổ chức, cá nhân vi phạm giữ 01 bản để đảm bảo tài liệu, hồ sơ thực hiện việc xử lý, giải tỏa hành lang an toàn đường bộ trước mắt cũng như lâu dài); Tuyên truyền, vận động các hộ dân có hành vi vi phạm tự giác giải tỏa, tháo dỡ công trình, vật kiến trúc vi phạm, di dời biển bảng che khuất tầm nhìn…

- Tiến hành lập biên bản tại hiện trường để thông báo biết, giao trách nhiệm cho hộ gia đình vi phạm tự xử lý, nếu hộ không tự xử lý ban cán sự thôn tổ chức huy động lực lượng trong thôn ra quân xử lý.

- Các thôn tổ chức giải tỏa tất cả các trường hợp lấn chiếm, tái lấn chiếm lòng lề đường, hành lang an toàn giao thông trên các cung đoạn đường trục chính xã, liên xã, liên thôn, trục thôn theo địa giới hành chính của từng thôn quản lý quá trình xử lý tổ chức. Khắc phục hư hỏng mặt đường, nền đường bằng vật liệu cứng, đào rảnh dọc, rảnh ngang bảo đảm thoát nước.

- Thành lập Ban chỉ đạo để tổ chức thực hiện kế hoạch; phân công, bố trí lực lượng, phương tiện phù hợp để thực hiện việc cưỡng chế đối với các tổ chức, cá nhân không chấp hành tự giác tháo dỡ.

- Trường hợp các hộ vi phạm cố tình không chấp hành, Uỷ ban nhân dân xã sẽ phối hợp với ban cán sự thôn huy động lực lượng xử lý. Quá trình thực hiện nếu các thôn thiếu trách nhiệm, UBND xã phối hợp BCĐ có các biện pháp nhắc nhở, chấn chỉnh và chỉ đạo thực hiện.

4. Thời gian triển khai:

Ngày 27/8/2020 UBND xã xây dựng kế hoạch; Ngày 28/8/2020 xã triển khai họp mở rộng cho các đồng chí Cán bộ, công chức, Bí thư - thôn trưởng các thôn; Từ ngày 28/8/2020 đến ngày 31/8/2020 các thôn triển khai kế hoạch tổ chức thông báo đến tận hộ, trực tiếp gặp các hộ dân vi phạm,  để thông báo vận động nhân dân giải tỏa các vi phạm trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ. Từ ngày 01/9/2020 đến ngày 03/9/2020 Ban phát triển hôn phối hợp Tổ công tác kiểm tra, lập biên bản cam kết đến tận hộ, tập trung giải tỏa các loại cây lâu năm và cây hàng năm, tháo gỡ, xử lý các công trình lấn chiếm lòng, lề đường, vệ sinh mặt đường, khơi thông cống rảnh các tuyến đường QL8C, đường Ninh- Tiến, trục xã, liên xã bảo đảm thuận lợi đi lại phục vụ đời sống dân sinh.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công tác tổ chức điều hành:

- Ở xã: Thành lập ban chỉ đạo giải tỏa hành lang an toàn giao thông đường bộ, phân công các thành viên phụ trách thôn ; Thành lập 01 Tổ công tác để phối hợp các thôn làm rà soát, lập biên bản đến tận hộ có vi phạm.

- Ở thôn: Ban cán sự thôn căn cứ số lượng cụ thể cần phải giải tỏa, xây dựng kế hoạch phương án họp thôn, từng khu dân cư hoặc từng nhóm, phân công các thành viên trong ban phát triển thôn phụ trách chỉ đạo tổ chức thực hiện hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

2. Công tác tuyên truyền:

- Tổ chức tuyên truyền râu rộng trong cán bộ, Đảng viên, các cơ quan đơn vị và các tầng lớp nhân dân về mục đích, yêu cầu của việc giải tỏa hành lang an toàn giao thông trên tuyến đường trục chính xã năm 2020 có vai trò hết sức quan trọng nhằm bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông, bảo đảm cảnh quan và vệ sinh môi trường trên các trục đường cũng như trong các khu đân cư.

- Trong quá trình triển khai. Đài phát thanh xã xây dựng chương trình tuyên truyền kế hoạch, cập nhật từng ngày, từng đợt ở các thôn để tổ chức tuyên truyền phong trào về tình hình thực hiện của từng thôn, động viên biểu dương kịp thời các cá nhân, thôn chấp hành và thực hiện tốt.

3. Huy động lực lượng

3.1. Huy động ngày công của toàn dân trên địa bàn thôn, xã.

3.2. Huy động lực lượng công an, dân quân trên địa bàn xã thực hiện những tuyến đường trục xã, liên xã trọng điểm, vướng mắc.

4. Chế độ báo cáo

- Ban cán sự các thôn phối hợp với các Đ/c phụ trách địa bàn tại thôn tổng hợp khối lượng thực hiện gửi về UBND xã (Công chức Địa chính xã) vào lúc 15 giờ 30 phút ngày cuối tuần.

Trên đây là kế hoạch giải tỏa hành lang an toàn giao thông đường bộ. Yêu cầu Ban cán sự các thôn và thành viên Ban chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện một cách nghiêm túc và đúng thời gian quy định./.

| Nơi nhận: - UBND huyện; - Phòng KTHT; - Thành viên BCĐ; - Trưởng các thôn; - Lưu: VP. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Nguyên Hữu Đông |
| --- | --- |